Projektkonzept

FitnessTracker — Web-Anwendung

Fach: WMC
Klasse: 4
Autor: Tobias Lindpointner
Projektstart: 2026-05-13
Projektende: 2026-06-11 (Donnerstag)
Stand: 2026-05-13

# 1. Projektidee

Die FitnessTracker-App ist eine Web-Anwendung, mit der Nutzer ihr Training, ihre Ernährung und ihre allgemeine Gesundheit an einem zentralen Ort dokumentieren können. Das Ziel ist es, die relevanten Tracking-Funktionen, die heute meist auf mehrere Einzel-Apps verteilt sind, in einer übersichtlichen Anwendung zu bündeln und Fortschritte durch Diagramme und ein Streak-System sichtbar zu machen.

## Zielgruppe

Hobby- und ambitionierte Freizeitsportler, die ihr Training strukturiert verfolgen möchten — sowohl Einsteiger im Kraftsport als auch fortgeschrittene Kraft- und Cardiosportler.

## Tech-Stack

Frontend: SvelteKit (bereits eingerichtet)

Backend: Node.js + Express + SQLite (better-sqlite3)

Authentifizierung: JWT, optional OAuth (Google/GitHub)

Charts: Chart.js

Bild-Upload (Progress-Fotos): lokales Verzeichnis /uploads/

# 2. Funktionsumfang

## 2.1 Pflicht-Features (MVP)

Aufgrund des engen Zeitrahmens von 4 Wochen werden die Features in einen MVP-Kern und Stretch-Goals geteilt. Der MVP-Kern muss bis zur Abgabe lauffähig sein.

| # | Modul | Kurzbeschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Workout-Tracker | Übungen anlegen, Sätze / Wiederholungen / Gewicht protokollieren, Historie je Übung. |
| 2 | Rest-Timer | Countdown zwischen Sätzen, konfigurierbar pro Übung, mit akustischem Signal. |
| 3 | Trainingspläne | Vorgefertigte und eigene Pläne mit Wochenstruktur (z. B. Push/Pull/Legs). |
| 4 | Kalorien- & Macro-Tracker | Lebensmittel mit kcal, Protein, Kohlenhydraten und Fett anlegen, Tagesziel setzen, Verlauf anzeigen. |
| 5 | Wasser-Tracker | Glas-Buttons (250 ml), Tagesziel, Wochenstatistik. |
| 6 | Streak-System | Anzahl aufeinanderfolgender Trainings-Tage; Anzeige mit Flammen-Icon. |
| 7 | BMI- & Körperfett-Rechner | Eingabe von Größe, Gewicht und Umfangmaßen → BMI und Körperfett (US-Navy-Formel). |
| 8 | Fortschrittsdiagramme | Liniendiagramme für Gewicht, kcal und Streak. |

## 2.2 Stretch-Goals

Werden umgesetzt, sobald der MVP-Kern stabil läuft. Bei Verzug zuerst gestrichen.

| # | Modul | Kurzbeschreibung |
| --- | --- | --- |
| 9 | Schlaf-Tracker | Zubettgeh- und Aufstehzeit, Qualitäts-Rating 1–5. |
| 10 | Progress-Bilder | Foto-Upload mit Datum, Vorher-Nachher-Vergleich nebeneinander. |

## 2.3 Nicht-Ziele (Out of Scope)

Native Mobile-App — die Anwendung ist responsive Web-only.

Social-Features wie Feed, Likes oder Freundeslisten.

Wearable-Integration (Apple Watch, Fitbit etc.).

Mehrsprachigkeit — Version 1 nur auf Deutsch.

# 3. Programmablauf

## 3.1 Hauptablauf (Happy Path)

[Start]

|

v

Login / Registrierung

|

v

Dashboard  ----->  Übersicht (Streak, heutige Workouts, kcal-Balken, Wasser)

|

+--> Workout starten

|       v Übung wählen --> Satz eintragen --> Rest-Timer --> nächster Satz

|       v Workout beenden --> Streak +1

|

+--> Ernährung loggen

|       v Lebensmittel suchen / anlegen --> Menge --> speichern

|

+--> Trainingsplan wählen / erstellen

|

+--> Wasser eintragen

|

+--> BMI / Körperfett berechnen

|

+--> Statistiken / Diagramme ansehen

## 3.2 Datenmodell (vereinfacht)

user              (id, email, passwort, name, groesse_cm, geburtsdatum)

workout           (id, user_id, datum, dauer_min, notiz)

exercise          (id, name, muskelgruppe, beschreibung)

workout_set       (id, workout_id, exercise_id, gewicht, reps, rest_sek)

trainingsplan     (id, user_id, name, beschreibung)

plan_tag          (id, plan_id, wochentag, name)

plan_uebung       (id, plan_tag_id, exercise_id, ziel_sets, ziel_reps)

food              (id, name, kcal_pro_100g, protein, kh, fett)

food_log          (id, user_id, food_id, menge_g, datum)

wasser_log        (id, user_id, datum, menge_ml)

koerpermass       (id, user_id, datum, gewicht, taille, hals, hueft)

streak            (user_id, current, best, last_active)

# 4. Mockups

Die folgenden ASCII-Skizzen dienen als Grundlage für die finalen Mockups in Figma. Sie zeigen die wichtigsten Ansichten der App.

## 4.1 Dashboard

+--------------------------------------------------+

| FitnessTracker        [Streak: 12 Tage]  [Profil]|

+--------------------------------------------------+

| Heute                                            |

| +----------+  +----------+  +----------+         |

| | kcal     |  | Wasser   |  | Workout  |         |

| | 1450/2200|  | 1.5/3 L  |  | OK Push A|         |

| +----------+  +----------+  +----------+         |

|                                                  |

| Fortschritt 30 Tage                              |

| [ Liniendiagramm Gewicht ]                       |

|                                                  |

| [+ Workout]  [+ Mahlzeit]  [+ Wasser]            |

+--------------------------------------------------+

## 4.2 Workout-Ansicht mit Rest-Timer

+--------------------------------------------------+

| Push A - Bankdrücken                             |

+--------------------------------------------------+

| Satz 1   60 kg x 10  [OK]                        |

| Satz 2   60 kg x 10  [OK]                        |

| Satz 3   60 kg x [__]  [Speichern]               |

|                                                  |

|       +------------------------+                 |

|       |     Timer  01:23       | <- Rest-Timer   |

|       | [+15s] [Skip] [Reset]  |                 |

|       +------------------------+                 |

|                                                  |

| Nächste Übung: Schrägbankdrücken                 |

+--------------------------------------------------+

## 4.3 Kalorien- & Macro-Tracker

+--------------------------------------------------+

| Heute  2026-05-20          Ziel: 2200 kcal       |

+--------------------------------------------------+

| Frühstück                              520 kcal  |

|   Haferflocken 80g    P 11  K 54  F 7            |

|   Banane 120g         P  1  K 27  F 0            |

|                                                  |

| Mittag                                 730 kcal  |

|   Hühnerbrust 200g    P 46  K  0  F 5            |

|   Reis gekocht 250g   P  6  K 70  F 1            |

|                                                  |

| [+ Mahlzeit hinzufügen]                          |

|                                                  |

| Bilanz:  P 64 / 160g    K 151 / 270g    F 13/70g |

+--------------------------------------------------+

## 4.4 BMI- & Körperfett-Rechner

+--------------------------------------------------+

| Körper-Rechner                                   |

+--------------------------------------------------+

| Größe       [180] cm                             |

| Gewicht     [ 78] kg                             |

| Geschlecht  ( ) M   ( ) W                        |

|                                                  |

| Für KFA (US-Navy):                               |

| Hals        [ 38] cm                             |

| Taille      [ 82] cm                             |

| Hüfte       [   ] cm  (nur W)                    |

|                                                  |

| ------------------------------                   |

| BMI:   24.1   (Normalgewicht)                    |

| KFA:   16.2 % (Athletisch)                       |

+--------------------------------------------------+

# 5. Meilenstein-Plan

Projektzeitraum: Mittwoch 2026-05-13 bis Donnerstag 2026-06-11 — rund 4 Wochen bzw. 30 Kalendertage. Geschätzter Aufwand: 8–12 Stunden pro Woche.

Der Plan ist in Wochenpakete gegliedert. Jedes Wochenpaket endet am jeweiligen Donnerstag, an dem ein Wochenprotokoll (siehe Kapitel 6) erstellt wird.

| MS | Bis Datum | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| M0 | Do, 2026-05-14 | Projektkonzept fertig (dieses Dokument als PDF). Git-Repository, Projektstruktur, Datenmodell finalisiert. |
| M1 | Do, 2026-05-21 | Backend- und Frontend-Grundgerüst: Express-Server, SQLite-Schema, JWT-Auth (Registrierung/Login), SvelteKit-Routing, Login-Seite, Dashboard-Skeleton. Auth-Flow funktioniert end-to-end. |
| M2 | Do, 2026-05-28 | Trainings-Block: Workout-Tracker, Rest-Timer und Trainingspläne. Vorgefertigte Pläne (PPL, Ganzkörper-Anfänger) als Seed. |
| M3 | Do, 2026-06-04 | Tracking-Block: Kalorien- & Macro-Tracker, Wasser-Tracker, Streak-System, BMI- und Körperfett-Rechner. |
| M4 | Mo, 2026-06-08 | Fortschrittsdiagramme (Chart.js): Gewicht, kcal, Streak. Stretch-Goals (Schlaf-Tracker, Progress-Bilder) falls Zeit. |
| M5 | Mi, 2026-06-10 | Polish: Responsive Design, Bugfixing, Empty-States. Deployment lokal getestet. Demo-Daten geladen. |
| M6 | Do, 2026-06-11 | Abgabe: Präsentation, Demo, Dokumentation, finales Wochenprotokoll. |

## Puffer-Strategie

Bei Verzug fallen zuerst die Stretch-Goals (Schlaf-Tracker, Progress-Bilder) aus.

M5 (Polish) wird notfalls verkürzt, um Features fertigzustellen.

Pro Wochenpaket ist der Freitag–Sonntag als Puffer eingeplant.

# 6. Wochenprotokolle

Jede Projektwoche endet am Donnerstag mit einem Wochenprotokoll. Die Protokolle werden im Ordner „Dokuments/Protokolle/" als PDF abgelegt und dienen als Nachweis des Fortschritts.

## 6.1 Protokoll-Termine

| Woche | Datum | Datei |
| --- | --- | --- |
| KW 20 | Do, 2026-05-14 | Protokoll_KW20.pdf |
| KW 21 | Do, 2026-05-21 | Protokoll_KW21.pdf |
| KW 22 | Do, 2026-05-28 | Protokoll_KW22.pdf |
| KW 23 | Do, 2026-06-04 | Protokoll_KW23.pdf |
| KW 24 | Do, 2026-06-11 | Protokoll_KW24.pdf (Abschluss) |

8. Abgabeartefakte

Projektkonzept als PDF (dieses Dokument).

5 Wochenprotokolle als PDF (KW 20 bis KW 24).

Quellcode als Git-Repository.

Lauffähige Anwendung (lokal startbar, README mit Setup-Anleitung).

Kurz-Präsentation mit Live-Demo am 2026-06-11.